ESTADO ACTUAL DE LAS PAGINAS WEB

| Institución | Dominio | Estado | Detalles |
| --- | --- | --- | --- |
| Min. De Asuntos Exteriores y Diáspora | https://minexteriores.gob.gq | En producción | Funciona con normalidad |
| Min. De la Función Pública y la Reforma administrativa | https://minfuncionpublica.gob.gq | En mantenimiento | - Fase 1 copiado de ficheros(finalizado). - Fase 2 Actualización del framework (en curso) |
| Min. De Transportes , correos y nuevas tecnologías | https://mintct.gob.gq | En producción | Funciona con normalidad |
| Min. De Justicia , Culto e Instituciones Penitenciarias | https://minjusticia.gob.gq | En producción | Funciona con normalidad |
| Embajada de Guinea Ecuatorial en Congo | https://embacongo.gob.gq | En mantenimiento | - Fase 1 copiado de ficheros(finalizado). - Fase 2 Actualización del framework (en curso) |
| Min. De Trabajo , Fomento de Empleo y Seguridad Social | https://mintfess.gob.gq/ | En producción | Funciona con normalidad |
| Centro Medico de Sampaca | https://hsm.gob.gq | En mantenimiento | - Fase 1 copiado de ficheros(finalizado). - Fase 2 Actualización del framework (en curso) |
| Primatura del Gobierno | https://primatura.gob.gq | En producción | Funciona con normalidad |
| Min. Asuntos Sociales e Igualdad de Genero | http://10.4.2.14/AsuntosSociales/ | En Desarrollo | Sesión de formación pendiente con los nuevos puntos focales. |
| Min. de Comercio, Industria y Promoción Empresarial | https://minindustria.gob.gq/ | En mantenimiento | - Fase 1 copiado de ficheros(finalizado). - Fase 2 Actualización del framework (en curso) |
| Ministerio de Educación Ciencia y Enseñanza Universitaria y Profesional | http://10.4.2.14/educacion/ | En desarrollo | Se necesita reanudar la comunicación con los puntos focales de este Ministerio |
| Ministerio de Cultura, Turismo y Promoción Artesanal | https://mincultur.gob.gq/ | En Mantenimiento | Se necesita reanudar comunicación con los responsables de este Ministerio |
| C.C.G.E – Consejo de cargadores marítimos de G.E | https://pad.gob.gq/ccge/index.php | En desarrollo | - Se desarrolla la web en 4 idiomas. - El trabajo está siendo progresivo |
| INHGE , Instituto de Hidrocarburos de G.E | https://pad.gob.gq/ItnmgGE/ | En desarrollo | Se necesita reanudar comunicación con los responsables de esta Entidad |
| Ministerio de Hacienda y Presupuestos | https://minhacienda.gob.gq | Web no desarrollada por Cniapge |  |
| Ministerio de Planificación y Diversificación Económica | Enlace Por definir | Pausado | No tenemos comunicación con los responsables de este Ministerio. |
| Ministerio de Obras Públicas, Viviendas y Urbanismo | Enlace Por definir | Pendiente de maquetación y diseño | Presentación próxima en realizarse |
| Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural | https://minagricultura.gob.gq/ | Pausado | No tenemos comunicación con los responsables de este Ministerio. |
| Ministerio de Aviación Civil | https://minaviacion.gob.gq/ | En desarrollo | Pendiente de adquisición de información de los puntos focales. |
| Ministerio de Ordenación de Tierras | https://minordenazastierra.gob.gq/ | Pausado | No tenemos comunicación con los responsables de este Ministerio. |
| Portal de Turismo de G.E | https://visiteg.gob.gq/ | Pausado | Se necesita reanudar comunicación con los responsables de esta Entidad |
| Cictge , Consejo de Investigación Científica y tecnológica | Por definir | En Análisis | Trabajando en la maquetación y diseño |

Nb: muchos de los ministerios o entidades que se necesita reanudar la comunicación, cabe destacar; que desde una mañana

Estábamos trabajando conjuntamente con ellos y después dejaron de cooperar hasta la fecha.